XEPTION • DIGITAL / SALES OPERATIONS

DEVIS

Module de suivi des ventes & performance commerciale

| CLIENT | XEPTION |
| --- | --- |
| CONSULTANTE | Jennifer Lawrynn Aka'a - Consultante Informatique |
| RÉFÉRENCE | XEP-SALES-2026-0820 |
| DATE | 20 août 2026 |
| VALIDITÉ | 7 jours |

# 1. Objet de la prestation

Conception, développement et mise en service d'une application web responsive permettant aux vendeurs/commerciaux d'enregistrer leurs ventes, et à la direction de suivre automatiquement l'activité commerciale, les performances, les objectifs, les stocks et les principaux indicateurs de pilotage.

# 2. Périmètre validé

Authentification et rôles : vendeur, responsable, administrateur.

Gestion des points de vente, produits, catégories/marques et prix.

Saisie des ventes en temps réel avec plusieurs articles par transaction.

Historique des ventes et récapitulatif automatique de la journée.

Dashboard : chiffre d'affaires, transactions, panier moyen, meilleurs vendeurs, top produits et performance par point de vente.

Filtres par date, vendeur, point de vente et produit.

Export Excel des ventes / récapitulatifs.

Objectifs commerciaux et suivi du taux d'atteinte.

Primes / bonus selon règles ou seuils définis.

Gestion du stock : entrées, sorties, ventes, transferts, retours, ajustements et inventaires.

Retours / remboursements avec traçabilité.

Notifications internes : objectifs atteints, stock faible ou événements importants.

Mode hors connexion de base avec synchronisation lorsque la connexion revient.

Interface optimisée smartphone et ordinateur.

# 3. Proposition financière

| Prestation | Charge | Montant | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Socle ventes, utilisateurs, catalogue et points de vente | 1 j | 40 000 | Développement principal |
| Dashboard, rapports, KPI et export Excel | 0,5-1 j | 20 000 | Pilotage commercial |
| Objectifs, primes et règles commerciales | 0,5 j | 10 000 | Paramétrage simple |
| Stock complet + retours / remboursements | 1 j | 25 000 | Mouvements et traçabilité |
| Notifications + mode hors connexion / synchronisation | 0,5-1 j | 15 000 | PWA / usage terrain |
| Tests, déploiement et prise en main | Inclus | 10 000 | Recette et mise en service |
| FORFAIT GLOBAL - VERSION COMPLÈTE |  | 120 000 FCFA | Tout le périmètre validé |

Option budget serré - 80 000 FCFA Même socle ventes + dashboard + objectifs + stock simplifié + retours simples. Le stock complet, le mode hors connexion avancé et certaines notifications sont reportés en évolution.

# 4. Délais estimatifs

Version complète : 3 à 5 jours ouvrés à compter de la validation du devis, de la disponibilité des données de base (vendeurs, produits, points de vente) et du versement de l'acompte.

Version allégée : 1 à 3 jours ouvrés selon les éléments fournis.

# 5. Modalités de paiement

50 % à la validation et au démarrage de la prestation.

50 % à la livraison de la version fonctionnelle et mise en production.

Toute évolution non comprise dans le périmètre ci-dessus fera l'objet d'un chiffrage séparé.

# 6. Conditions et exclusions

Les coûts d'hébergement, domaine, SMS, WhatsApp ou autres services tiers ne sont pas inclus dans les honoraires ci-dessus.

Les notifications prévues dans le forfait sont des notifications applicatives/web ; toute intégration SMS ou WhatsApp dépend d'un service tiers.

Le mode hors connexion prévu est un fonctionnement PWA de base avec synchronisation ; une gestion avancée des conflits de synchronisation n'est pas comprise.

Une période de 7 jours après livraison couvre les corrections de bugs liés au périmètre validé.

Les nouvelles fonctionnalités, changements majeurs de règles métier ou extensions du périmètre sont facturés séparément.

# 7. Validation

Option retenue :   [      ] Version complète - 120 000 FCFA     [      ] Version allégée - 80 000 FCFA

| Pour XEPTION | Consultante Informatique - Jennifer Lawrynn Aka'a |
| --- | --- |
| Nom : | Nom : Jennifer Lawrynn Aka'a |
| Date : | Date : 20 août 2026 |
| Signature / Bon pour accord : | Signature : JLA |